Додаток 1

Результати аналізу ефективності бюджетної програми

станом на   01  січня  2021  року

1.            020000	    Виконавчий комітет Червоноградської міської ради			   (КПКВК МБ)		        (найменування головного розпорядника)

2.    0210000	              КП Спортивний комплекс « Шахтар»

(КПКВК МБ)		        (найменування відповідального виконавця)

3.   0217325	 _________   Будівництво споруд , установ та закладів фізичної культури і спорту

(КПКВК МБ)	   (КФКВК)1	        (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

| № з/п | Назва підпрограми / завдання бюджетної програми1 | Кількість нарахованих балів |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  | х |
|  | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту КП Спортивний комплекс « Шахтар» |  |  |  |
|  | Завдання 1 Виготовлення ПКД по об’єкту «Будівництво побутового корпусу на території стадіону зі штучним покриттям по вул.І.Франка, 3б в смт.Гірник» |  |  | 0 |
|  | Загальний результат оцінки програми |  |  | 0 |

1Зазначаються усі підпрограми так завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми2 | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
| --- | --- | --- |
|  | Завдання |  |
|  | Завдання 1 Виготовлення ПКД по об’єкту «Будівництво побутового корпусу на території стадіону зі штучним покриттям по вул.І.Франка, 3б в смт.Гірник» | Кошти для виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво побутового корпусу на території стадіону зі штучним покриттям в смт.Гірник" були виділені в кінці року та не втигли освоїтися. Виготовлення проектно-кошторисної документації були у процесі виконання. Виконання програми «Виготовлення ПКД по об’єкту «Будівництво побутового корпусу на території стадіону зі штучним покриттям по вул.І.Франка, 3б в смт.Гірник» планується у 2021році. |

2Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Керуючий справами

виконавчого комітету           ___________                   Георгій ТИМЧИШИН

(підпис)                                       (Власне ім’я,ПРІЗВИЩЕ)